## Slide 1: RPA 프로젝트 라이프 사이클
Robotic Process Automation
▣ 개발 단계별 수행 절차 및 산출물 – 적용 사례
수행 단계 |  | ① 계획 |  | ② 분석 |  | ③ 설계 |  | ④ 개발 |  | ⑤ 이행 |  | ⑥ 안정화
개발 업체 |  | 솔루션 설치 |  | RPA 적용 대상 인력/조직 문화, IT 인프라 현황 진단 업무 프로세스 분석 및 개선안 도출 업무별 적용 우선 순위 결정 |  | REFramework 설정 워크플로우 선정 개발표준 |  | 업무 자동화 개발 업무 자동화 검증 |  | 시험 운영 사용자 및 운영 관리자 교육 기술 이전 |  | 업무별 적용 우선 순위에 따라 업무 자동화 스크립트 배포
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고객사 |  | 업무 프로세스 정의서 제공 업무 프로그램 사용자 매뉴얼 제공 업무 프로그램 설치 지원 |  | 자료 제공 및 인터뷰 지원 인력/조직 문화 IT 인프라 업무 프로세스 |  | 업무 자동화 설계 검증 |  | 업무 자동화 개발 검증 |  | 시험 운영 참여 (관리자) 교육 참여 (현업 업무 담당자, 관리자) |  | 각 부서별 업무 자동화 적용
긴밀한
협조
예시

## Slide 2: RPA 프로젝트 라이프 사이클
Robotic Process Automation
▣ 개발 단계별 수행 절차 및 산출물 – Agile 스프린트 적용 사례
소프트웨어 개발
착수
분석
설계
구현
전개
검수 및 완료
1XXX
준비 및 시작
프로젝트 목표
및 범위확인
수행계획
수립
2XXX
릴리즈 계획
사용자 스토리 작성
작업량 산정
우선순위 선정
릴리즈 계획 수립
3XXX
스프린트 계획
스프린트 계획 수립
4XXX
스프린트 실행
진척 및 산출물 갱신
일일 스크럼 회의
5XXX
스프린트 리뷰
스프린트 리뷰
스프린트 회고
6XXX
시험운영
준비시험
실시 및 검수요청
검수 및
운영체계 전환
운영감독
개선사항
문서화
스프린트
계획
분석/
설계
N차
이행
개발/
테스트
일일
미팅
산출물
갱신
단계별 산출물
사업수행계획서
(착수보고서)
2.품질보증계획서
착수
제품 백로그
사용자 스토리
분석
스프린트 백로그 (중간보고서)
설계
스프린트 프로세스
소멸 차트
구현
스프린트 검토
개발 결과물
전개
검수요청서
완료 보고서
검수 및 완료
예시